## Slide 1
Archion Search
고객 제안서
디자이너 가구 셀렉 시간 90% 단축
4주 파일럿으로 KPI를 증명하고, 반복 매출 전환까지 연결합니다.
The Dimension Company
1/12
Notes: 오늘 목적은 파일럿 시작 의사결정을 만드는 것입니다. KPI와 실행 계획 중심으로 설명합니다.

## Slide 2
Archion Search Proposal
Executive Summary
오늘 결정할 3가지
4주 파일럿 시작 여부 확정
KPI 측정 방식 승인 (검색 시작 -> 컬렉션 저장)
파일럿 이후 상업화 전환 조건 합의
Decision
No Intro
Only Outcome
2/12
Notes: 설명보다 의사결정이 목적임을 명확히 전달합니다.

## Slide 3
Archion Search Proposal
Why now
고객의 현재 Pain Point
프로젝트마다 가구 탐색/선정에 시간이 과도하게 소요됩니다.
제안서 제출 리드타임이 길어져 응답 속도가 떨어집니다.
디자이너별 작업 편차가 커 운영 효율이 낮아집니다.
고부가가치 설계보다 반복 작업 비중이 높아집니다.
병목
탐색 시간
과다
매출 전환 지연의
직접 원인
3/12
Notes: 문제는 기능 부족이 아니라 탐색 반복으로 인한 리드타임입니다.

## Slide 4
Archion Search Proposal
Delay cost
문제의 비용화
셀렉 지연
->
제안 지연
->
매출 전환 지연
->
기회 손실
동일 인력 대비 월 처리 프로젝트 수가 제한됩니다.
응답 지연이 길수록 고객 결정 속도가 떨어집니다.
작업 집중도가 깨지며 팀 피로가 누적됩니다.
4/12
Notes: 비용화는 절대 숫자보다 인과 구조를 보여주는 것이 중요합니다.

## Slide 5
Archion Search Proposal
Search-first MVP
Archion Search 솔루션
1. Search
실무 맥락에 맞는
가구 후보 추천
2. Select & Save
컬렉션 저장으로
재사용성 확보
3. Improve
로그 + 피드백 기반
주간 개선 루프
기존 워크플로우를 유지한 상태에서 도입 가능합니다.
도입 즉시 실행 가능한 구조로 파일럿 리드타임이 짧습니다.
5/12
Notes: 기능 열거가 아니라 실제 사용자 흐름 3단계로 제시합니다.

## Slide 6
Archion Search Proposal
Measurable proof
핵심 KPI: 가구 셀렉 시간 90% 단축
측정 구간: 검색 시작 -> 컬렉션 저장
W1
0%
W2
60%
W3
80%
W4
90%
Mixpanel 이벤트 + 주간 리포트 방식으로 측정합니다.
주간 목표 대비 Current를 공개해 실행 진척을 투명하게 관리합니다.
6/12
Notes: 측정 단위를 명확히 고정해야 실행 중 논쟁이 줄어듭니다.

## Slide 7
Archion Search Proposal
Pilot design
4주 파일럿 실행안
Week 1
베이스라인 확정
이벤트 세팅
Week 2
온톨로지/UX 개선
계측 정합성 검증
Week 3
핵심 병목 개선
80% 구간 진입
Week 4
최종 최적화
90% KPI 검증
산출물: KPI 리포트 + 도입 권고안
7/12
Notes: 4주 동안 무엇을 끝내는지 선명하게 제시합니다.

## Slide 8
Archion Search Proposal
How we run
운영 모델 및 역할 분담
고객사 역할
PM 1명 지정
실사용 디자이너 2~3명 지정
주간 리뷰 참석 + 피드백 제공
당사 역할
세팅/운영/분석 전담
주간 KPI 리포트 제공
이슈 대응 및 개선안 반영
운영 리듬: 주 1회 30분 리뷰 + 비동기 이슈 대응
8/12
Notes: 책임과 운영 리듬이 명확할수록 파일럿 성공률이 높아집니다.

## Slide 9
Archion Search Proposal
Future module
Archion Canvas 확장 로드맵 (Planned)
고지: 본 섹션은 계획안이며, 범위/일정은 파일럿 결과에 따라 조정됩니다.
자동 3D 배치: 대표 시나리오 중심으로 단계적 안정화
플러그인 워크플로우: 실행 -> 검토 -> 내보내기 일원화
제안서 산출물 자동화: 시각 결과 + 아이템 리스트 + 가정값 패키지
가치 제안: Search의 시간 단축을 Canvas 협업/제안 시간 단축으로 확장
Search MVP 성과를 증명한 뒤, Canvas로 확장하는 단계 전략
9/12
Notes: 과약속 방지를 위해 Planned 고지 문구를 명시합니다.

## Slide 10
Archion Search Proposal
Pilot to recurring revenue
상업화 모델 (초안)
단계
모델
목적
기간
단계 1
파일럿
측정/검증 중심
4주
단계 2
월 구독
핵심 사용자 그룹 적용
월 단위
단계 3
연간 계약
사용자/시나리오 확장
연 단위
확장 조건: 사용자 수, 적용 시나리오, 데이터 범위
전환 판단은 파일럿 KPI 결과 기반으로 합의
10/12
Notes: 파일럿은 검증 단계, 본 계약은 KPI 증명 이후라는 점을 강조합니다.

## Slide 11
Archion Search Proposal
Risk management
리스크와 대응
계측 불일치
이벤트 스키마 고정 + 주간 데이터 검수
범위 확장 요구
KPI 직결 항목 우선, 범위 게이트 운영
일정 지연
주간 마일스톤 조기 경보 + 우선순위 재정렬
사용성 이슈
실사용자 피드백 즉시 반영 루프
11/12
Notes: 위험은 은폐가 아니라 관리 대상입니다. 대응안까지 동시에 제시합니다.

## Slide 12
Next Step
오늘 이 3가지만 결정하면 파일럿을 바로 시작할 수 있습니다.
1. 파일럿 시작 승인
2. 고객사 담당자 지정
3. 이번 주 킥오프 일정 확정
Kickoff 준비물
샘플 프로젝트 2~3개
실사용자 계정
KPI 측정 동의
12/12
Notes: 마지막은 요청이 아닌 결정 문구로 마무리합니다.